## Slide 1
Презентация выполненных работ
по благоустройству района
«Нагатинский Затон»
Москва, 2018

## Slide 2
Что было сделано:
Устройство / ремонт спортивной площадки (коробка);
Устройство / ремонт тренажерной площадки (с установкой тренажеров);
Устройство / ремонт Площадки WorkOut
Сумма потраченных средств: 8 181,54 тыс.руб.
Сроки проведения работ с 10.06.18 по 25.08.18
До
После
Благоустройство двора ул. Новинки, д. 17
1

## Slide 3
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Ремонт асфальтовых покрытий
Установка бортового камня
Ремонт пешеходного тротуара
Установка садового камня
Ремонт газона(ПОСЕВНОЙ)
Установка противопарковочных столбиков
Устройство / ремонт контейнерной площадки
Устройство / ремонт игрового комплекса
Установка МАФ на детской площадке
Установка урн
Цветочное оформление
Сумма потраченных средств: 7 440,96 тыс.руб
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
Благоустройство двора Нагатинская наб., д. 70
2

## Slide 4
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ)
Устройство / ремонт контейнерной площадки с местом хранения ПГМ
Благоустройство двора ул. Затонная, д. 14, к. 2
Сумма потраченных средств: 257,12 тыс.руб.
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
3

## Slide 5
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Ремонт газона(ПОСЕВНОЙ)
Устройство / ремонт площадки WorkOut
Сумма потраченных средств: 748,74 тыс.руб
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
Благоустройство зоны Нагатинская наб., д. 40-70
4

## Slide 6
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Устройство / ремонт контейнерной площадки с местом хранения ПГМ
Сумма потраченных средств: ?
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
Благоустройство двора ул. Судостроительная, д. 57
? – мы, честно, не помним, но не больше нужного. Обещаем.
5

## Slide 7
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Ремонт лестницы / подпорной стенки
Сумма потраченных средств: 501,61 тыс.руб
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
Благоустройство двора пр-т Андропова, д. 17, к.1
6

## Slide 8
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Устройство / ремонт контейнерной площадки с местом хранения ПГМ
Сумма потраченных средств: 140,25 тыс.руб
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
Благоустройство двора пр-т Андропова, д. 35, к.2
7

## Slide 9
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Устройство / ремонт контейнерной площадки с местом хранения ПГМ
Сумма потраченных средств: 140,25 тыс.руб
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
Благоустройство двора ул. Кленовый бульвар, д.13, к.1
8

## Slide 10
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Устройство гостевых парковочных карманов, Ремонт газона(ПОСЕВНОЙ)
Сумма потраченных средств: 2 164,04 тыс.руб
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
Благоустройство двора пр-т Андропова, д. 31
9

## Slide 11
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Устройство / ремонт спортивной площадки (коробка)
Сумма потраченных средств: 2 985,69 тыс.руб
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
Благоустройство двора ул. Затонная, д. 2
10

## Slide 12
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Устройство гостевых парковочных карманов
Сумма потраченных средств: 1 977,92 тыс.руб
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
Благоустройство двора ул. Коломенская, вл. 16
11

## Slide 13
ДО
ПОСЛЕ
Что было сделано:
Установка / ремонт бортового камня Устройство пешеходного тротуара
Сумма потраченных средств: 332,78 тыс.руб
Сроки проведения работ с 25.05.18 по 25.08.18
Благоустройство двора ул. Затонная, д. 22 (“Диспансер”)
12

## Slide 14
Подготовлено ГБУ «Жилищник района Нагатинский Затон»
https://gbu-nz.ru
+7-495-617-21-11
Москва, 2018